המרכז האקדמי רופין

המחלקה למדעי המחשב

מסמך מסכם פרויקט גמר

MindSpot

פלטפורמת מיקרו-טיפול נפשי חכמה מבוססת AI

סוף סמסטר ב – חלק ב' של הפרויקט

מגישה: יובל חסין

מנחה: מר אורן עיני, מנכ“ל RavenDB

פרויקט גמר תשפ״ו

תוכן עניינים

תוכן עניינים	2

פרק 1: תקציר	3

פרק 2: רקע וסקירת ספרות	3

2.1   תזכורת: הבעיה והפתרון המוצע	3

2.2   חיפוש סמנטי-וקטורי ובסיס הנתונים  RavenDB	3

2.3  Retrieval-Augmented Generation (RAG)	3

2.4   אבטחת מידע ותשלומים מקוונים	3

2.5   תקשורת בזמן-אמת	4

פרק 3: הצגה מפורטת של הפתרון	5

3.1   ארכיטקטורת המערכת הסופית	5

3.2   המנוע החכם – מיון (Triage) והתאמה סמנטית	5

3.3   מודול הצ’אט בזמן-אמת	5

3.4   מודול ההזמנות, התשלומים ומדיניות הביטולים	6

3.5   לוח הבקרה של האדמין	6

3.6   מודול הדירוגים והמשוב (Reviews)	6

3.7   תזכורות אוטומטיות והתראות	6

3.8   אבטחת מידע, פרטיות ואימות מטפלים	6

3.9   ריבוי שפות ונגישות (i18n)	7

3.10   מודולים נוספים שמומשו כתשתית	7

פרק4 : הצגת תוצאות	8

4.1   תוצרים שהושלמו מול תוכנית העבודה	8

4.2   בדיקות ואימות מקצה-לקצה (E2E)	8

4.3   באגים מרכזיים שאותרו ותוקנו	8

4.4   מדדים ותפוקות המערכת	9

פרק 5: דיון ומסקנות	10

5.1   עמידה ביעדי הפרויקט	10

5.2   אתגרים מרכזיים ודרכי התמודדות	10

5.3   פערים ומגבלות	10

5.4   מסקנות	10

5.5   כיווני המשך אפשריים	10

פרק 1: תקציר

פרויקט MindSpot מציע פתרון טכנולוגי בתחום ה Digital Health-המיועד לגשר על הפער שבין מצוקה רגשית נקודתית לבין קבלת מענה מקצועי, באמצעות מודל “Micro-Consultation” - ייעוץ ממוקד וקצר-מועד המונגש דרך ממשק Chat חכם. הליבה הטכנולוגית משלבת בינה מלאכותית גנרטיבית (GPT-4o-mini) וחיפוש סמנטי-וקטורי (text-embedding-3-small)  על גבי בסיס הנתונים RavenDB לשם ביצוע התאמה אופטימלית בין תיאור חופשי של מצבו הרגשי של המטופל לבין תחומי ההתמחות של המטפלים הרשומים במערכת.

בסמסטר א' התמקד הפרויקט בהוכחת ההיתכנות (PoC) של מנגנון ההתאמה הסמנטית: הקמת תשתית הנתונים, תהליך ה- Embedding והוכחת יכולת החיפוש הוקטורי ב RavenDB-לצד פיתוח שלד ראשוני של ממשקי המשתמש. סמסטר ב' התמקד בהשלמת המערכת לכדי מוצר פונקציונלי מקצה-לקצה: מנוע השידוך הסמנטי חובר לזרימת מיון (Triage) מלאה הכוללת סיכום קליני אוטומטי; נבנה מודול הזמנות ותשלומים מלא עם אינטגרציית Stripe ומדיניות ביטולים; נבנה חדר צ'אט בזמן-אמת בין מטופל למטפל המבוסס על SignalR ומוגבל לחלון הזמן של הפגישה; נבנה לוח בקרה מלא לאדמין הכולל ניהול בקשות אימות מטפלים וסטטיסטיקות מערכת בזמן אמת; נבנה מודול דירוגים וביקורות; נבנו תזכורות אוטומטיות והתראות ביטול מאוחר; ובוצע מעבר שיטתי על כלל רכיבי המערכת שאיתר ותיקן מספר באגים משמעותיים שהשפיעו על זרימות מרכזיות בחוויית המשתמש.

מסמך זה מרכז את הפתרון הסופי שהוקם, את התוצאות שהושגו ואת תהליך האימות שבוצע להם, ומציג דיון במגבלות ובכיווני ההמשך האפשריים לפרויקט.

פרק 2: רקע וסקירת ספרות

פרק זה מסכם בקצרה את הרקע התיאורטי שהוצג במלואו במסמך המסכם של סמסטר א', ומרחיב על מושגים נוספים שהיו רלוונטיים למימוש שבוצע בסמסטר ב'.

2.1 תזכורת: הבעיה והפתרון המוצע

הטיפול הפסיכולוגי הקלאסי מאופיין בחסמי כניסה גבוהים: עלויות כלכליות, רשימות המתנה ארוכות, וצורך בהתחייבות לתהליך רב-שנתי. חלק ניכר מהפניות בפועל הן "דילמות רגשיות" נקודתיות שאינן דורשות מסגרת טיפולית ארוכת טווח, אלא מענה מקצועי ממוקד וזמין. MindSpot מציעה מודל “Micro-Consultation” העונה על צורך זה: פנייה חד-פעמית, ממוקדת בזמן, המתווכת על ידי מנגנון התאמה אוטומטי בין תיאור חופשי של המטופל לבין מטפל רלוונטי.

2.2  חיפוש סמנטי-וקטורי ובסיס הנתונים RavenDB

בניגוד לחיפוש מבוסס מילות-מפתח, חיפוש סמנטי מאפשר להבין את הכוונה וההקשר של המשתמש. המערכת ממירה טקסט חופשי לווקטור מתמטי (Embedding) במרחב רב-ממדי, ומאתרת את המטפלים ה“קרובים" ביותר במרחב זה באמצעות שאילתת דמיון(KNN/Cosine Similarity). RavenDB  נבחר כבסיס הנתונים המרכזי בזכות תמיכתו המובנית באינדקסים וקטוריים (Vector Index) המאפשרת לבצע שאילתות דמיון ביעילות גבוהה תוך שמירה על תכונות ACID וללא צורך בבסיס נתונים וקטורי ייעודי נפרד – החלטת ארכיטקטורה שהוכיחה את עצמה גם בסמסטר ב', עם גידול היקף הנתונים והתכונות.

Retrieval-Augmented Generation (RAG)2.3

RAG  הוא שילוב של מודל שפה גדול (LLM) עם יכולת שליפת מידע רלוונטי ממקור חיצוני, לצורך הפקת תשובות מדויקות ומעוגנות יותר תוך צמצום הזיות .(Hallucinations) בתכנון שהוצג בסוף סמסטר א' יועד מנגנון RAG לשמש להפקת "תקציר מנהלים" למטפל בסיום שיחת ייעוץ, על בסיס היסטוריית השיחה. כפי שמפורט בפרק  ,5 מרכיב זה מומש באופן חלקי בלבד בסמסטר ב'.

2.4  אבטחת מידע ותשלומים מקוונים

מערכת המטפלת במידע רגשי/רפואי רגיש ובפרטי תשלום נדרשת לעמוד בעקרונות של הצפנה בשכבת האפליקציה, אימות מבוסס-טוקן חסר-מצב (JWT) וגיבוב סיסמאות חד-כיווני (BCrypt) וכן צמצום היקף החשיפה לנתוני כרטיסי אשראי (PCI Scope) באמצעות האצלת גביית התשלום לספק חיצוני מאובטח ,(Stripe Elements) כך שפרטי הכרטיס אינם עוברים כלל דרך שרתי המערכת.

2.5   תקשורת בזמן-אמת

לצורך מימוש חדר הצ'אט בין מטופל למטפל נדרש ערוץ תקשורת דו-כיווני בזמן-אמת. הפרויקט משתמש בספריית SignalR  מבית  Microsoftהמספקת שכבת הפשטה מעל WebSockets עם נפילה חלקה (fallback) לפרוטוקולים חלופיים כאשר אינם זמינים, ומאפשרת ניהול “חדרים מבוססי הרשאות בצד השרת.

פרק3 : הצגה מפורטת של הפתרון

פרק זה מתאר את הארכיטקטורה הסופית של המערכת ואת כלל המודולים שמומשו והושלמו במהלך סמסטר ב', כפי שהם קיימים כיום בקוד הפרויקט.

3.1   ארכיטקטורת המערכת הסופית

המערכת בנויה בארכיטקטורת שכבות, המורחבת ביחס למה שהוצג בסוף סמסטר א':

- Frontend: אפליקציית React 19 (React Router v7) עם עיצוב מבוסס Tailwind CSS ותמיכה דו-לשונית מלאה (i18next) הכוללת החלפה דינמית של כיווניות .RTL/LTR

הלקוח בנוי משלושה דשבורדים נפרדים – מטופל, מטפל ואדמין – המשתפים רכיבי UI וחדר צ'אט משותף.

- Backend: שרת Web API מבוסס .NET 8 עם אימות JWT וגיבוב סיסמאות ,BCrypt המשמש כגשר בין הלקוח, מודלי ה-AI, RavenDB וספק הסליקה .Stripe השרת כולל גם שני שירותי רקע הפועלים ברציפות: תזכורות אוטומטיות וטיפול בביטולים/החזרים.

- Data Layer: RavenDB 7.2  כבסיס נתונים מסמכי (Document Store) יחיד המשמש הן לאחסון הישויות העסקיות: מטופלים, מטפלים, פגישות, הודעות, ביקורות, התראות) והן כבסיס הנתונים הוקטורי (Vector Index)  עבור מנוע ההתאמה הסמנטית.

- AI Engine: שירות ייעודי (OpenAiService) המרכז את כל הקריאות למודלי OpenAI – gpt-4o-mini לסיכום טקסט חופשי ולשיחת התמיכה הראשונית text-embedding-3-small ליצירת וקטורים סמנטיים בני 1,536 מימדים.

- שירותי צד-שלישי :Stripe לסליקת תשלומים והחזרים; SignalR לתקשורת בזמן-אמת; ספק דוא“ל לשליחת אישורי הזמנה ותזכורות.

3.2  המנוע החכם – מיון (Triage) והתאמה סמנטית

זהו הרכיב הטכנולוגי המרכזי של הפרויקט, ומומש במלואו כפי שתוכנן בסוף סמסטר א'. תהליך המיון פועל כך:

- המטופל מזין תיאור חופשי של מצבו הרגשי, לאחר אינטראקציה ראשונית עם “Serenity” – עוזר AI תומך מבוסס gpt-4o-mini המנהל עמו שיחה מקדימה, אמפתית ולא-שיפוטית, ומכוון אותו למענה מקצועי בעת הצורך.

- הטקסט החופשי נשלח לOpenAiService.SummarizePatientStateAsync- המפיק סיכום קליני תמציתי באמצעות  .gpt-4o-mini

- במקביל, אותו טקסט מומר לווקטור מספרי בגודל 1,536 מימדים באמצעות  OpenAiService.GenerateEmbeddingAsync  מודל .text-embedding-3-small

- הווקטור משמש לביצוע שאילתת דמיון (vector.search) מול אינדקס וקטורי ייעודי ב-RavenDB (Therapists/ByVector)  המחזירה את שלושת המטפלים בעלי הציון הסמנטי הגבוה ביותר. אם לא נמצאו התאמות. המערכת מציגה רשימה של שלושה מטפלים כללית, כדי להבטיח שהמטופל תמיד מקבל מענה.

- נשמרת רשומת היסטוריה (ChatSession) הכוללת את הסיכום, מספר ההודעות והמטפל המומלץ, ומתבצע סיווג ראשוני וגס של רמת דחיפות (High/Standard) המבוסס על זיהוי מילות מפתח בטקסט.

מנגנון זה זהה במהותו ובמימושו הטכני למה שתואר בסוף סמסטר א'- שאילתת KNN מול RavenDB על בסיס Embedding  אך בסמסטר ב' חובר לזרימת משתמש שלמה – משיחה עם הבוט, דרך המלצת שלושת המטפלים, ועד לתשלום ופתיחת חדר ייעוץ.

3.3  מודול הצ’אט בזמן-אמת

לאחר שהוזמנה ואושרה פגישה, נפתח למטופל ולמטפל חדר צ'אט ייעודי מבוסס .SignalR הגישה לחדר מוגבלת לחלון הזמן של הפגישה בלבד מ- 15 דקות לפני מועד הפגישה ועד 15 דקות אחרי סיומה, הן בצד הלקוח והן בצד השרת. אכיפה כפולה ב ChatHub.JoinRoom-כך שלא ניתן להיכנס לשיחה שלא במועדה. היסטוריית ההודעות נשמרת ב- RavenDB ונטענת מחדש בעת כניסה לחדר.

3.4 מודול ההזמנות, התשלומים ומדיניות הביטולים

מחזור החיים המלא של פגישה מנוהל דרך שרשרת מצבים ב:RavenDB-

- הזמנה :(Pending) המטופל בוחר מטפל ומועד, ונוצרת רשומת פגישה.

- תשלום: פרטי הכרטיס נאספים ישירות על ידי Stripe Elements בצד הלקוח ואינם עוברים דרך השרת כלל צמצום היקף PCI). השרת יוצר Payment Intent, ולאחר אישור התשלום מסמן את הפגישה כמשולמת – הן דרך קריאה ישירה מהלקוח (החיונית בסביבת פיתוח מקומית, שאליה Webhooks של Stripe אינם יכולים להגיע), והן דרך endpoint ייעודי לאימות חתימת Webhook בסביבת ייצור.

- אישור מטפל :(Confirmed) המטפל מקבל התראה על בקשה ששולמה וממתינה לאישורו, ומאשר אותה כדי לקבוע את הפגישה סופית.

- סיום אוטומטי :(Completed) כאשר חלון הזמן של פגישה מאושרת חלף, המערכת מעדכנת את סטטוס הפגישה אוטומטית ל“הושלמה“ בכל קריאה רלוונטית לרשימת הפגישות, ובכך פותחת את האפשרות לדרג את המטפל.

- ביטול: ביטול ביוזמת המטופל או המטפל, עם מדיניות מבוססת-זמן – ביטול מעל 24 שעות לפני המועד מזכה בהחזר מלא, וביטול מתחת ל-24 שעות אינו מזכה בהחזר, ומייצר התראה ייעודית למטפל על הביטול המאוחר.

- עיבוד החזרים: מתבצע באופן א-סינכרוני על ידי שירות רקע ייעודי .(AppointmentCancellationJob)

3.5   לוח הבקרה של האדמין

דשבורד האדמין מרכז את כלל פעולות הניהול והבקרה על המערכת, ומורכב מהטאבים הבאים:

- סקירה כללית - תמונת מצב מרוכזת.

- בקשות - תור בקשות אימות רישיון של מטפלים חדשים, עם אפשרות אישור/דחייה.

- סטטיסטיקות - נתונים חיים המחושבים ישירות מ :RavenDB-מטפלים ומטופלים חדשים השבוע, סך המטפלים/מטופלים, פילוח פגישות (הושלמו/עתידיות/בוטלו) וכמות פגישות השבוע.

- ניהול מטפלים ומטופלים – צפייה, עריכה וניהול משתמשי המערכת.

- הגדרות מערכת.

3.6  מודול הדירוגים והמשוב

בסיום שיחת ייעוץ שהושלמה, המטופל יכול לדרג את המטפל ב1-5 כוכבים + הערה חופשית הן דרך חלונית המופיעה ביציאה מחדר הצ'אט, והן דרך היסטוריית הפגישות שלו. הדירוגים מרוכזים במודל Review ייעודי, והממוצע וסך הביקורות מוצגים בפרופיל הציבורי של המטפל, בדשבורד המטפל עצמו וכן משוקללים גם בנתוני עמוד הבית הציבורי של האתר.

3.7  תזכורות אוטומטיות והתראות

- תזכורת אוטומטית: שירות רקע (SessionReminderJob) הבודק כל 15 דקות פגישות מאושרות שמועדן בעוד פחות מ-24 שעות, ושולח למטופל דוא“ל תזכורת, תוך מנגנון דגל (ReminderSent) המונע שליחה כפולה.

- התראת ביטול מאוחר: ביטול בפחות מ 24-שעות לפני המועד מייצר התראה ייעודית למטפל בתור ההתראות שלו.

3.8   אבטחת מידע, פרטיות ואימות מטפלים

המערכת מיישמת אימות מבוסס JWT וגיבוב סיסמאות באמצעות BCrypt לכלל המשתמשים. תהליך הצטרפות מטפל כולל אימות דו-שלבי. בנוסף מומשו כתשתית עצמאית: שירות הצפנה סימטרי (AES-256) ושכבת API ייעודית לניהול רשומות קליניות רגישות ומסנן ביקורת (Audit Action Filter) הפועל באופן גלובלי ומתעד אוטומטית כל קריאת API במערכת.

3.9   ריבוי שפות ונגישות  (i18n)

כלל ממשקי המערכת תומכים בעברית ואנגלית במלואן, עם החלפה דינמית של כיוון התצוגה (RTL/LTR) בהתאם לשפה הנבחרת, באמצעות הספרייה .i18next

פרק :4 הצגת תוצאות

4.1  תוצרים שהושלמו מול תוכנית העבודה

להלן השוואה בין תוכנית העבודה לסמסטר ב', כפי שהוצגה במסמך ובמצגת בסוף סמסטר א', לבין מצב הביצוע בפועל:

| יעד שהוגדר בסוף סמסטר א' | מצב ביצוע | סטטוס |
| --- | --- | --- |
| השלמת פיתוח כלל ממשקי המשתמש, כולל מנגנון תשלום | שלושת הדשבורדים (מטופל/מטפל/אדמין) הושלמו במלואם. מודול תשלומים מלא עם Stripe כולל מדיניות ביטולים והחזרים | הושלם |
| מימוש מנגנון RAG לסיכום שיחה והפקת “תקציר מנהלים" למטפל | סיכום קליני אוטומטי בשלב המיון (GPT-4o-mini) מומש ופעיל; סיכום שיחה מלא בסיום הסשן, מבוסס היסטוריית הצ'אט, טרם מומש | חלקי |
| אינטגרציה מלאה של כלל רכיבי המערכת ושדרוג ה-UI | כל הרכיבים מחוברים לזרימה אחודה מקצה לקצה; עודכנו נתוני עמוד הבית לנתונים אמיתיים; בוצע ניקוי קוד לא-בשימוש | הושלם |
| בדיקות משתמשים מול קבוצת מיקוד | לא בוצע סבב פורמלי מול קבוצת מיקוד; הוחלף בסבב בדיקות טכניות שיטתי מקצה-לקצה (ראו (4.2 | לא בוצע |

טבלה 1: תוכנית העבודה לסמסטר ב’ מול הביצוע בפועל

4.2   בדיקות ואימות מקצה-לקצה (E2E)

לקראת סיום הפרויקט בוצע מעבר שיטתי על כלל התכונות שנבנו, שכלל שתי רמות אימות:

- אימות סטטי ובנייה מלאה: בנייית production build מלאה של הלקוח, סריקת כל עץ הקבצים ובדיקת תקינות תחבירית, איזון סוגריים ובדיקת מבנה לכל קובצי השרת שנערכו.

- מעקב לוגי מקצה-לקצה: עבור כל תכונה מרכזית – אישור/דחיית מטפלים, סטטיסטיקות אדמין, תשלום ואישור פגישה ועד פתיחת חדר צ'אט, דירוגים, התראות ביטול מאוחר, תזכורות ונתוני עמוד הבית.

נבדק הזרם המלא: פעולת המשתמש בממשק, קריאת ה API-הנשלחת, השדה המדויק שנקרא/נכתב ב-,RavenDB מבנה התשובה המוחזר, והתאמתו לצריכה בצד הלקוח.

4.3   באגים מרכזיים שאותרו ותוקנו

סבב האימות מקצה-לקצה חשף מספר תקלות אמיתיות, חלקן משמעותיות מאוד לחוויית המשתמש, שתוקנו במהלך העבודה:

| תקלה | תיאור והשפעה |
| --- | --- |
| סריאליזציה שגויה של Enum | ערכי סטטוס (VerificationStatus, AppointmentStatus, PaymentStatus) נשלחו כמספרים גולמיים במקום כמחרוזות, מה שגרם, בין היתר, להיעלמות מוחלטת של מטפלים מלוח הבקרה של האדמין. תוקן גלובלית עבור כל המערכת. |
| כשל ניווט לחדר הצ'אט (404) | מזהי מסמכים ב-RavenDB מכילים תו “/” (למשל Appointments/1-A), שאינו יכול להיכלל בפרמטר נתיב של React Router. כתוצאה מכך, כפתור “Chat” בשני הדשבורדים הוביל בפועל לדף 404, למרות שתשתית הצ'אט עצמה תקינה. |
| חוסר עקביות במזהי דירוג | שתי נקודות הכניסה לדירוג (חלונית יציאה מהצ'אט מול היסטוריית פגישות) שמרו את מזהה הפגישה בשני פורמטים שונים, מה שמנע זיהוי נכון של “כבר דורג” ואיפשר תיאורטית דירוג כפול. תוקן על ידי נרמול המזהה בצד השרת. |
| ערבוב סוגי התראות | התראת ביטול מאוחר והתראת בקשת הזמנה חדשה הוצגו בתור המטפל באופן זהה, עם אותו כפתור “אשר” – שלחיצה עליו עבור ביטול הציגה הודעת הצלחה מטעה מבלי לבצע דבר. נוסף שדה סוג (Type) המבחין בין ההתראות ופעולה ייעודית של “בטל התראה”. |
| תצוגת דירוג שגויה למטפל | מסך הסטטיסטיקות של המטפל בדק שדה במבנה נתונים שגוי, כך שממוצע הדירוג הוצג תמיד כריק, על אף שהנתונים קיימים בשרת. |

טבלה 2: תקלות מרכזיות שאותרו ותוקנו בסבב האימות

מעבר לתקלות אלו, בוצע גם סבב ניקוי קוד שיטתי, שבו הוסרו דפים, רכיבים ו endpoints-שאינם בשימוש כלל בזרימת המשתמש החיה. למשל endpoints ישנים שהוחלפו במימוש חדש.

4.4   מדדים ותפוקות המערכת

- שלושה דשבורדים נפרדים ומלאים: מטופל, מטפל ואדמין.

- שני שירותי רקע הפועלים ברציפות: תזכורות פגישה וטיפול בביטולים/החזרים.

- Production build  מלא של הלקוח, ללא שגיאות בנייה.

- מנוע התאמה סמנטית פעיל, המבצע קריאה ל-OpenAI, סיכום + Embedding) ושאילתת דמיון וקטורית אמיתית מול RavenDB בכל בקשת מיון.

- כיסוי דו-לשוני עברית/אנגלית מלא לכל תכונה שנוספה, כולל RTL/LTR דינמי.

פרק :5 דיון ומסקנות

5.1  עמידה ביעדי הפרויקט

שאלת המחקר שהוצגה בסוף סמסטר א' – "כיצד ניתן ליישם מנוע שידוך מבוסס Semantic Search לחיבור אופטימלי בין מטופל למטפל בזמן אמת?" נענתה באופן חיובי:

מנגנון ההתאמה הסמנטית (סיכום GPT + Embedding + חיפוש וקטורי ב- (RavenDB פועל מקצה לקצה במערכת החיה, ומחזיר תוצאות רלוונטיות בזמן סביר. בסמסטר ב', מנגנון זה חדל להיות הוכחת-היתכנות עצמאית, והפך לחלק אינטגרלי בתוך מוצר שלם הכולל הזמנה, תשלום, תקשורת בזמן-אמת, ניהול וניטור – כפי שתוכנן.

5.2  אתגרים מרכזיים ודרכי התמודדות

- תקלות "שקטות": חלק מהתקלות המשמעותיות ביותר (סריאליזציה של ,Enum פורמט מזהים לא-אחיד) לא גרמו לשגיאה גלויה, אלא לכשל שקט בלוגיקה העסקית. איתורן חייב מעקב שיטתי אחר כל זרימה מקצה-לקצה, ולא רק בדיקת "האם הקוד רץ".

- איזון בין רוחב לעומק: היקף המערכת (מודולים רבים: מיון ,AI תשלומים, צ'אט, ניהול, דירוגים, אבטחה) חייב תעדוף מודע בין השלמת תכונות חדשות לבין ליטוש והקשחה של תכונות קיימות.

5.3   פערים ומגבלות

- סיכום שיחה מבוסס RAG בסיום סשן ("תקציר מנהלים") למטפל לא הושלם; מומש רק סיכום קליני בשלב המיון הראשוני.

- סיווג רמת הדחיפות בשלב המיון מתבסס כרגע על זיהוי מילת-מפתח בודדת (“crisis”) ואינו מודל סיווג מאומן.

5.4  מסקנות

הפרויקט מדגים כי ניתן לבנות מוצר Digital Health אמין ופועל בזמן-אמת באמצעות מחסנית טכנולוגית קלה ויעילת-עלות יחסית: בסיס נתונים מסמכי יחיד המשמש גם כבסיס וקטורי (ללא צורך בבסיס-נתונים ייעודי נפרד), מודל Embedding קטן וכלכלי ומודל שפה קטן (gpt-4o-mini) המספיק לצרכי סיכום ותמיכה שיחתית. שילוב זה מאפשר מנוע התאמה סמנטית איכותי מבלי להישען על תשתית AI כבדה או יקרה.

5.5  כיווני המשך אפשריים

- השלמת מנגנון ה RAG-להפקת תקציר סיכום אוטומטי למטפל בתום כל שיחה.

- שילוב מודול הצפנת המידע הקליני ויומן הביקורת בזרימת המשתמש ובממשק הניהול הקיימים.

- שדרוג מנגנון סיווג הדחיפות לכדי מודל מסווג מאומן, במקום זיהוי מילות-מפתח.

- ביצוע סבב בדיקות משתמשים פורמלי מול קבוצת מיקוד.

- ניתוח סנטימנט של שיחות בזמן-אמת.

- פיתוח אפליקציית מובייל .(React Native)

- ביצוע בדיקות A/B על אלגוריתם ההתאמה, לצורך כיול מתמשך של איכות השידוך.